Załącznik nr 3

UMOWA NR …../ UO / 2014

zawarta w dniu ………. 2014 roku pomiędzy:

Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000006438, NIP 671-10-30-263 REGON 000311496,

który reprezentuje:

Dyrektor – Jerzy Piwowarczyk

zwanym w dalszym ciągu „Zamawiającym”

a

…………………………………………………….

##### reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

##### zwanym w dalszym ciągu umowy „ Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego postępowania poniżej 30 000 euro w związku z podstawą do zastosowania art. 4 pkt. 8 (Prawo  zamówień publicznych z dnia  29.01.2004r Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wjazdu nr 2 na teren Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z posiadanymi przez zamawiającego dokumentami dotyczącymi wjazdu nr 2 i postępowania zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi:

- Decyzja Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 9/Z/14 (pismo K-DR.7230.4.9.2014.V) z dnia 08.10.2014

- Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla zespołu budynków szpitalnych Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31  autorstwa J. Fornala z 01.2014

- Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, nr WZ.5595.89.2.2014 z dnia 30.06.2014.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin istniejącego wjazdu oraz sąsiadujących 
z nim urządzeń, obiektów małej architektury oraz innych obiektów budowlanych i uzbrojenia terenu, umiejscowionych na ziemi oraz pod ziemią, takich jak np. instalacje ciepłownicze, sieci elektryczne, sieci teletechniczne, mających wpływ na projekt, wykonanie lub funkcjonowanie wjazdu i potwierdza, że wykonanie przedmiotu zamówienia jest możliwe. Wykonawca uwzględnia w szczególności konieczność zmniejszenia skarpy sąsiadującej z wjazdem i posadowienie muru oporowego. Wykonawca przewidzi w przygotowywanej dokumentacji wszelkie czynności, jak np. modyfikację ogrodzenia, konieczne do poszerzenia bramy wjazdowej do szerokości 5,4m w świetle. Schody sąsiadujące z wjazdem nie mogą być modyfikowane.

- Wykonawca wykona wszelkie projekty, w tym obiektów budowlanych i uzbrojenia terenu (np. sieci i instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne itp.) konieczne dla osiągnięcia efektu wymaganego przez zamawiającego i zgodnie z jego wytycznymi i uzgodnieniami.

- Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

- Dokumentacja projektowa będzie obejmowała wszelkie dokumenty, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.), a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wykonaną zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia.

- Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszelkie pozwolenia (np. pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych) decyzje administracyjne, (np. pozwolenie na użytkowanie), uzgodnienia (np. z projektantami odpowiednich branż, właścicielami sieci umieszczonych w ziemi, właścicielami nieruchomości sąsiednich itp., jeżeli są wymagane) konieczne do wykonania przebudowy wjazdu.

- Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie dokumenty, takie jak np. mapy, podkłady geodezyjne, niezbędne do wykonania zlecenia.

- Przedmiotowy wjazd, wymagający przebudowy, łączy działkę 52/3 obr. 11 w Kołobrzegu z ulicą Łopuskiego (działka 416 obr. 1) i jest zlokalizowany przy Kanale Drzewnym.

- Dokumentacja wykonana w ramach zamówienia musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- Zastosowane rozwiązania muszą być ekonomicznie uzasadnione i optymalne pod względem kosztów. Wymagane jest przedstawienie kosztorysów oraz dwóch koncepcji do akceptacji zamawiającego.

- Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację i złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych w terminie do dnia …………. r. (max 4 tygodnie od daty zawarcia umowy). W tym terminie Wykonawca wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy (np. uzgodnień z właścicielami sieci umieszczonych w ziemi, właścicielami nieruchomości sąsiednich itp., jeżeli są wymagane).

- Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub dokona wymaganego przepisami prawa budowlanego zgłoszenia w ustawowym terminie.

- W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek lub uzupełnień w dokumentacji projektowej w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowę lub w związku z dokonanym zgłoszeniem, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania w terminie wskazanym przez właściwy organ. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

- Postanowienie ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z nakazów organów administracji publicznej lub innych instytucji, których decyzjami związany jest Zamawiający.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełną dokumentację, która będzie służyła jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. wykonania zadania polegającego na przebudowie wjazdu nr 2 na teren Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 29-33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047i 1473 z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia tylko w przypadkach uzasadnionych względami specyfiki przedmiotu zamówienia lub gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Projekty budowlane i wykonawcze w swej treści powinny określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia, parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.

- Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz projektów i opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż opracowania i projekty są wykonane zgodnie z Umową 
i obowiązującymi przepisami.

§ 3

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej. Forma elektroniczna powinna zawierać zarówno pliki 
z rozszerzeniem pdf, jak również pliki z rozszerzeniami charakterystycznymi dla programów, w których została utworzona ich treść - pliki te powinny być dostępne do edycji. Z dokumentacją Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową, obwiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a także z pisemnym oświadczeniem, że wykonany projekt nie narusza praw osób trzecich, a Wykonawcy przysługuje całość praw autorskich do tego projektu.

- Wykonawca przenosi z dniem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe dla powstałych w wyniku realizacji umowy projektów i opracowań  na Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji w tym także autorskie prawa majątkowe zależne, uprawniające Zamawiającego w szczególności do samodzielnego kopiowania utworu, jego prezentacji, udostępnienia podmiotom trzecim, wprowadzania zmian i modyfikacji oraz udzielania dalszych licencji na korzystanie z utwory w zakresie nabytych majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych, bez konieczności uzyskania dodatkowych zgód Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak również w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, gdyby zmiany takie na etapie wykonawstwa okazały się konieczne i wynikały w szczególności z wad lub błędów projektowych. Błędy dokumentacji będą poprawiane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy merytoryczne w przedmiocie umowy wynikające z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN dla jednej i wszystkich szkód oraz zakresem ubezpieczenia obejmującym przedmiot działalności wykonawcy, co najmniej w zakresie obejmującym wykonywanie przedmiotu zamówienia, który jest przedmiotem niniejszej umowy. Kopia aktualnej polisy stanowi załącznik do niniejszej umowy, a polisy na kolejne okresy Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy.

§ 4

- Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji w ramach udzielanej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi  i zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem ust. 2.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu umowy wygasają w stosunku do Wykonawcy przedmiotu umowy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnym zakresie kosztów finansowych poniesionych przez Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwie wykonany przedmiot zamówienia ma prawo żądać od Wykonawcy w ramach rękojmi usunięcia wad w terminie 5 dni bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

§ 5

- Zamawiający  zobowiązuje  się do  przekazania  Wykonawcy  wszelkich posiadanych  informacji  stanowiących podstawę do  opracowania  przedmiotu  umowy, o przekazanie których zwróci się Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązuje się do  terminowej  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgodność ze stanem  faktycznym oraz rzetelność wszelkich informacji dostarczanych Wykonawcy.

§ 6

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług nadzoru autorskiego w okresie realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- W ramach usług nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad zgodnością wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

- W ramach usług nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - stawiania się na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu celem uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej, a w razie konieczności także na żądanie Zamawiającego,

  - udzielania wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji projektowej oraz przedstawianie szczegółowych rozwiązań dotyczących prac ujętych w projekcie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni,

  - wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej i dokonywania odpowiednich zgłoszeń z tym związanych, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w przypadku konieczności dokonywania takich zmian,

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług nadzoru autorskiego.

§ 7

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac, jak również w trakcie realizacji.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań.

§ 8

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: ………. zł netto + podatek VAT = …….. zł brutto (słownie: …………………………………………).

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na 80% wartości wynagrodzenia, po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z wymaganymi załącznikami. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie odbiór przedmiotu  umowy  udokumentowany końcowym  protokołem  odbioru podpisywanym  przez  strony.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na 20% wartości wynagrodzenia, po zakończeniu usługi nadzoru autorskiego, tj. po wykonaniu inwestycji przez Zamawiającego, prowadzonej na podstawie wykonanego przez Wykonawcę projektu.

- Zamawiający dokona zapłaty za usługi objęte niniejszą umową w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura VAT 
oraz oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Za przedmiot umowy wynagrodzenie  będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy.

- Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy.

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, tj. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podmiot, który utworzył zakład wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy za rok poprzedni.

§ 9

- W  przypadku  opóźnienia  wykonania  pracy  z  winy  Wykonawcy  Zamawiający  ma prawo odstąpić od umowy bez dokonania zapłaty. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu   karę umowną w  wysokości  20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku wydłużenia ustawowego terminu uzyskania pozwolenia na budowę z winy Wykonawcy (np. niedostarczenie lub nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Starostwo Powiatowe) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień wydłużenia z tego powodu terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

- W przypadku naruszenia przy opracowaniu dokumentacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  adekwatne  do  stanu zaawansowania prac Wykonawcy.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  przedmiot  umowy  
w  formie opracowanej na dzień odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

- Za nieterminową wymianę wadliwego dokumentu w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości brutto za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony umową.

- W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków z tytułu nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek niestawiennictwa Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz w wysokości 0.2% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2 lub 3.

- Strony będą mogły dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Każda ze stron zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony 
o wystąpieniu „sił wyższych” i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy.

- O zmianie lub rozwiązaniu umowy decydować będzie zgodna wola obu stron.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, tj. w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, w przypadku:

    - naruszenia postanowień niniejszej umowy,

    - zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

    - zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji,

    - przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy lub zgłoszenia przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości,

    - w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał prac objętych umową na warunkach w niej określonych w terminie,

    - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku zaistnienia tej okoliczności wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy.

§ 12

# Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego jest …………..

# Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest ………………..

§ 13

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Właściwym do rozstrzygania sporów jest miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# WYKONAWCA	      					ZAMAWIAJĄCY